EventFlow 测试与验收方案

功能、并发、一致性与上线验收 | 版本 1.0

# 1. 测试范围

| 类别 | 必须覆盖的风险 |
| --- | --- |
| 功能测试 | 活动发布、报名、确认、取消、候补、签到、权限和后台查询。 |
| 接口测试 | 参数校验、鉴权、幂等 requestId、状态冲突、重复提交和错误码。 |
| 并发测试 | 多个用户抢同一场次；同一用户并发提交；名额耗尽与候补入队。 |
| 一致性测试 | Redis 预扣、MQ 落库、失败重试、死信和补偿任务对账。 |
| 安全与可靠性 | JWT 过期、越权、敏感字段脱敏、日志审计、重启后任务恢复。 |

# 2. P0 验收用例

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| REG-001 | 100 个名额下发起超过 100 个并发报名 | 成功确认和保留总数不超过 100；其余请求进入候补或返回满额。 |
| REG-002 | 同一用户以相同或不同 requestId 重复提交 | 只生成一条有效报名或候补记录；重复请求返回原处理结果。 |
| REG-003 | 用户保留后 10 分钟未确认 | 报名转为 EXPIRED，Redis 名额回补，必要时递补候补用户。 |
| REG-004 | 已确认用户取消报名 | 报名转为 CANCELLED，名额释放，并按顺序通知候补用户。 |
| REG-005 | MQ 消费失败并重试 | 不会重复落库；重试耗尽后进入死信并可由补偿任务处理。 |
| REG-006 | 扫码签到与重复扫码 | 仅 CONFIRMED 记录可签到；重复扫码不产生第二条签到记录。 |

# 3. 压测策略

准备固定场次、固定名额和独立压测用户；压测环境不得连接生产数据库或消息队列。

分别测试单用户重复点击、多用户并发报名、热点场次满额和 MQ 消费积压。

记录吞吐量、P95/P99 响应时间、错误率、Redis/MQ/MySQL 指标、名额差异与补偿次数。

压测结束后执行对账：有效报名数 + 有效保留数 + 可用名额应等于场次总容量。

# 4. 上线验收门槛

P0 用例全部通过，无阻塞级缺陷；关键缺陷均有验证过的修复记录。

并发报名不发生超卖和重复报名；异常注入后可通过重试、死信或补偿恢复。

备份、回滚、日志、监控和告警方式已验证；管理员可查询关键操作和异常事件。

前端在桌面与移动浏览器中完成主链路验证，含 loading、错误、空状态与防重复点击。

# 5. 已确认的压测与验收基线

修订说明：以下项目是 MVP 上线前必须验证的不可变约束。

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 并发报名 | 单场次 1,000 个并发报名请求下，系统无超卖、无重复报名，报名结果可查询。 |
| 名额守恒 | 任一时刻：可用名额 + RESERVED 数量 + CONFIRMED 数量 = 场次总容量。 |
| 取消窗口 | 活动开始前 24 小时内可取消；超过窗口普通用户接口被拒绝，管理员异常操作留痕。 |
| 候补递补 | 释放名额后仅最早有效候补获得 10 分钟保留资格；并发释放时不出现重复递补。 |
| 签到幂等 | 动态二维码过期或非 CONFIRMED 用户不可签到；同一报名重复扫码只保留一条签到记录。 |