EventFlow 部署与交付方案

Docker Compose 与 Nginx 部署基线 | 版本 1.0

# 1. 部署拓扑

| 组件 | 职责 | 生产要求 |
| --- | --- | --- |
| eventflow-web | React 静态资源与反向代理入口。 | Nginx 提供 HTTPS、SPA 回退、静态缓存与 /api 代理。 |
| eventflow-api | Spring Boot 模块化单体应用。 | 通过环境变量读取连接信息；提供健康检查与结构化日志。 |
| mysql | 业务数据、Flyway 版本与 outbox 事件。 | 持久化数据卷、最小权限账号、定期备份与恢复演练。 |
| redis | 名额、幂等、候补队列和缓存。 | 持久化策略、内存阈值、访问认证与监控。 |
| rabbitmq | 报名、过期、通知与补偿事件。 | 持久化队列、死信队列、管理告警与消费者监控。 |
| minio（可选） | 活动封面、二维码等对象存储。 | 桶权限隔离、生命周期策略与备份。 |

# 2. 环境配置原则

禁止将密码、JWT 密钥、MQ 账号、对象存储密钥和域名写入仓库；通过 .env 或部署平台密钥注入。

本地、测试、生产使用独立数据库、Redis、MQ 虚拟主机和存储桶；禁止跨环境连接。

Flyway 是唯一的数据库结构变更入口；生产禁止手工修改表结构。

服务启动时校验配置完整性，健康检查需覆盖 MySQL、Redis 和 RabbitMQ 连接状态。

# 3. 发布流程

合并经过代码评审和自动化测试的版本，生成可追溯的 Git 标签与构建产物。

在测试环境执行 Flyway 迁移、服务部署和冒烟测试，确认报名主链路与监控数据。

备份生产数据库和当前镜像版本，记录本次发布版本、变更项与回滚版本。

按顺序执行数据库迁移、后端镜像更新、前端静态资源发布与 Nginx reload。

验证健康检查、登录、活动查询、报名、MQ 消费和管理员审计日志。

异常时按预案回滚应用镜像；涉及数据迁移时使用预先演练的向后兼容或回滚脚本。

# 4. 监控与告警

| 指标 | 告警条件 | 处置方向 |
| --- | --- | --- |
| 报名失败率 | 短时间超过阈值 | 检查 API 错误、Redis Lua 返回码和 MQ 状态。 |
| 名额对账差异 | 场次容量不守恒 | 暂停异常场次，运行补偿并审计差异。 |
| MQ 堆积或死信 | 消息持续增长或出现死信 | 检查消费者、重试原因与幂等记录。 |
| 服务健康检查 | 依赖不可用或响应超时 | 按依赖类型降级、恢复或回滚。 |

# 5. 交付清单

前后端源码、Dockerfile、docker-compose 配置、Nginx 配置样例和环境变量模板。

Flyway 迁移脚本、初始化示例数据、OpenAPI 文档与管理员账号初始化说明。

测试报告、压测报告、发布记录、回滚方案、监控告警说明和操作手册。